Propiedad Residencia — Estado del Proyecto

¿Qué es?

Sistema web de gestión para conjuntos residenciales cerrados. Permite a residentes crear solicitudes, hacer reservas y comunicarse con la administración. El administrador gestiona todo desde un panel central. Portería controla el acceso de visitantes.

Stack tecnológico

Frontend   HTML5 + CSS3 + JavaScript vanilla

Backend    Java 17 + Spring Boot 3.2.4

Base datos PostgreSQL (Supabase cloud)

Auth       JWT (JJWT 0.12.5) + BCrypt

ORM        Hibernate / Spring Data JPA

Migraciones Flyway

Docs API   SpringDoc OpenAPI (Swagger UI)

IDE Front  VS Code + Live Server

IDE Back   IntelliJ IDEA

Arquitectura

ph-system/

├── frontend/                      ← VS Code

│   ├── login.html                 ✅ conectado al backend

│   ├── assets/

│   │   └── js/

│   │       ├── api.js             ✅ capa HTTP centralizada

│   │       ├── auth.js            ✅ manejo JWT + protección rutas

│   │       ├── router.js          ⬜ pendiente

│   │       └── utils.js           ⬜ pendiente

│   └── views/

│       ├── residente/             ✅ 4 vistas (HTML estático)

│       ├── admin/                 ✅ 4 vistas (HTML estático)

│       └── porteria/              ✅ 1 vista  (HTML estático)

│

└── backend/                       ← IntelliJ IDEA

└── propiedad-residencia/

└── src/main/java/com/residencial/

├── model/             ✅ 6 entidades JPA

├── repository/        ✅ 4 interfaces Spring Data

├── service/           ✅ AuthService + SolicitudService

├── controller/        ✅ AuthController + SolicitudController

├── security/          ✅ JWT + Spring Security

└── config/            ✅ SwaggerConfig

Roles del sistema

| Rol | Acceso |
| --- | --- |
| RESIDENTE | Crear solicitudes, reservas, ver sus propios datos |
| ADMIN | Gestión total — solicitudes, residentes, reportes |
| PORTERIA | Control de acceso, registro de visitantes |

Base de datos (Supabase PostgreSQL)

Tablas creadas por Flyway V1:

usuarios          → todos los roles del sistema

unidades          → apartamentos del conjunto

solicitudes       → núcleo del sistema

solicitud_archivos → adjuntos de solicitudes

comentarios_solicitud → historial de seguimiento

reservas          → espacios comunes

registros_acceso  → bitácora de portería

flyway_schema_history → control de migraciones

Funciones SQL:

- trigger_set_timestamp() — actualiza updated_at automáticamente

- generar_numero_solicitud() — genera SOL-2025-0001 automáticamente

API REST — Endpoints activos

Auth (público)

POST /api/auth/login      → devuelve JWT

POST /api/auth/registro   → crea nuevo usuario

Solicitudes (protegido por rol)

POST   /api/solicitudes                    → RESIDENTE crea

GET    /api/solicitudes                    → ADMIN lista todas

GET    /api/solicitudes/residente/{id}     → RESIDENTE/ADMIN

GET    /api/solicitudes/sin-asignar        → ADMIN

GET    /api/solicitudes/{numero}           → todos los roles

PATCH  /api/solicitudes/{id}/asignar       → ADMIN

PATCH  /api/solicitudes/{id}/estado        → ADMIN/PORTERIA

GET    /api/solicitudes/conteo/{estado}    → ADMIN

Lo que está hecho ✅

Frontend

- Login completo con selección de rol, validación y animaciones

- Dashboards de los 3 roles (datos estáticos de prueba)

- Formulario nueva solicitud (stepper 3 pasos)

- Lista de solicitudes con filtros, tabla/cards, panel detalle

- Reservas con calendario interactivo y modal

- Panel admin — solicitudes con asignación en tiempo real

- Directorio de residentes con CRUD visual

- Reportes con gráficas SVG puras

- Dashboard portería con registro de accesos en vivo

- api.js — capa HTTP con manejo de 401, token automático

- auth.js — JWT decode, protección de rutas, redirección por rol

- Login conectado al backend — flujo completo funcionando ✅

Backend

- Spring Boot levantando correctamente en puerto 8097

- Conexión a Supabase establecida y estable

- Flyway corrió V1 — esquema completo en producción

- Spring Security configurado — stateless, sin form login

- JWT generación y validación funcionando

- Login end-to-end probado y verificado ✅

- Swagger UI operativo con autenticación Bearer

- Endpoints de solicitudes protegidos por rol

Lo que falta ⬜

Frontend — conectar con backend

⬜ Proteger todos los dashboards con Auth.proteger()

⬜ dashboard residente → cargar solicitudes reales desde API

⬜ nueva-solicitud → POST real al backend

⬜ solicitudes residente → GET paginado real

⬜ dashboard admin → KPIs reales desde API

⬜ solicitudes admin → asignación y estado via API

⬜ residentes admin → CRUD via API

⬜ porteria → registro de accesos via API

⬜ utils.js → helpers de fechas y notificaciones

⬜ router.js → navegación sin recarga

Backend — endpoints faltantes

⬜ ReservaController    → CRUD de reservas

⬜ UnidadController     → CRUD de unidades/apartamentos

⬜ UsuarioController    → gestión de residentes (admin)

⬜ RegistroAccesoController → portería

⬜ ComentarioController → comentarios en solicitudes

⬜ ReporteController    → métricas y estadísticas para el dashboard

Infraestructura

⬜ .gitignore correcto (excluir application.properties)

⬜ Subir a GitHub

⬜ Variables de entorno para producción

⬜ CORS ajustado para dominio de producción

⬜ Deploy backend (Railway / Render / AWS)

⬜ Deploy frontend (Netlify / Vercel / S3)

Flujo actual funcional

Usuario abre login.html (Live Server :5500)

↓

Ingresa credenciales → POST http://localhost:8097/api/auth/login

↓

Backend valida BCrypt → genera JWT firmado HS384

↓

Frontend guarda token en localStorage

↓

Redirige según rol → /views/admin/dashboard.html

↓

Cada petición siguiente incluye Authorization: Bearer <token>

↓

Backend valida JWT en JwtAuthFilter → permite o rechaza

Próximos pasos inmediatos

- Proteger los dashboards con Auth.proteger() — 10 min

- Crear los controllers faltantes en backend — empezando por UsuarioController y ReservaController

- Conectar dashboard residente para mostrar solicitudes reales

- GitHub — subir todo con .gitignore correcto